臺北市立啟明學校

104學年度第2學期第 5 次行政會議紀錄

壹.日  期：105年6月1日 9 點整

貳.地  點：校史室

參.主  席：校長蔡明蒼                        記錄：許月紅

肆.出列席人員：主任、組長 、家長會

伍.主席報告：略

陸.提案討論：有關本校學生宿舍耐震詳評後續住宿學生緊急安置計畫 ，提請討論。

- 說明：

  - 本校學生宿舍大樓民國101年完成耐震能力詳細評估，結論本建物耐震能力不足後續需進行結構補強，考量本建物歷經兩次鄰近建築開發案所造成的建築物損傷，經105年5月6日教育局召開「啟明學校學生宿舍耐震補強及修繕方式研商會議，經專家學者討論後決議，本案建議拆除重建方式較佳並請校方儘速擬定拆除計畫（校內安置調整空間、組合屋或商借他處等）效益評估及經費報局審議。

  - 後續住宿學生的緊急安置經評估提出四種安置方案供討論。

    - 原有建物藉由外加鋼構件或減重工法提升耐震能力

    - 以現有運動場搭建臨時性學生宿舍（組合屋）

    - 借用啟聰學校校舍

    - 盤點教學暨行政大樓現有教室空間改建為學生宿舍

- 討論：略

- 決議：

- 經討論以第四方案最符合本校住宿生需求及家長期待。

- 考量本案僅屬住宿生緊急安置之權宜措施，後需仍須考量視障生的教學品質及環境需求。

- 顧及學校未來發展需求目前調整僅是過渡方案，後續於107年提請學生宿舍新建中長程計劃。

柒.臨時動議：無

捌.散會：10：30

玖.附件：簽到單